附件7

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称： 2020年中央工商行政管理专项补助经费

对应“政策任务”数量：

单位名称：（公章）韶关市浈江区市场监督管理局

填报人姓名：邓怡

联系电话：0751-8892555

填报日期：2021年8月1日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达2020年工商行政管理专项补助经费的通知》（粤财工〔2019〕171 号，分配下达我局 2020年中央工商行政管理专项补助经费20万元。2020年中央工商行政管理专项补助经费20万元用于对机关办公场所基础设施进行维修改造。

（二）项目决策情况

我局按照《广东省市场监督管理局关于县区市场监督管理局申报基础设施维修改造项目的通知》（粤市监财〔2019〕730号）文件精神，在2019年11月制定了《浈江区市场监管局办公场所维修项目实施方案》，明确了维修项目工程主要施工内容，成立了项目实施领导小组，由主要负责人任组长，班子成员任副组长，股所负责人任小组成员，领导小组下设办公室，办公室设在办公室，负责组织、协调、统筹项目实施，同时成立机关办公场所维修改造项目工程验收小组，由分管领导任组长，办公室工作人员任组员，负债对工程施工内容、审核工程项目的有关文件逐项验收。

（三）绩效目标

项目绩效目标为：加强基础设施维修改造，改善办公条件，消除破旧危险，保障市场监督管理工作的良好运转，提升服务效能。

项目主要实施内容为：对区局机关各办公室、档案室、仓库、党组会议室和大、小会议室进行铲除油漆面、内墙面油漆、顶棚涂抹防水、顶棚面油漆。

二、自评情况

（一）自评分数

1.整体评价结论

机关办公场所维修改造项目工程实施完成后,浈江区市场监督管理局机关干部职工办公环境得到改善，办公场所管理更加有序，对外形象焕然一新，保障了市场监督管理工作的良好运转，提升了为群众服务效能。本项目绩效自评得分99分。

2.具体情况

绩效自评结果99分。具体评价指标分析如下：

（1）项目投入（20分）

a.项目立项（12分）

本项目由上级部门直接下达工作任务。根据《广东省市场监督管理局关于县区市场监督管理局申报基础设施维修改造项目的通知》（粤市监财〔2019〕730号）文件精神，结合单位自身实际，制定了《浈江区市场监管局办公场所维修项目实施方案》，成立了项目实施领导小组。此项自评分为12分。

b.资金落实（8分）

2020年4月，收到区财政局下达2020年中央工商行政管理专项补助经费20万元的指标，资金到位率100%。此项自评分为8分。

（2）项目过程（20分）

a.资金管理（12分）

严格开展专项资金管理，执行情况良好，对2020年中央工商行政管理专项补助经费实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。预算执行规范，按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金。此项自评分为12分。

b．事项管理（8分）

项目方案按规定程序实施。项目管理严格实行三个制度：实行项目资金申报制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度；实行跟踪制，提高项目实施的监控能力，确保项目合理、规范实施。此项自评分为8分。

（3）项目产出（30分）

a.经济性（5分）

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围的。收到2020年中央工商行政管理专项补助经费20万元，实际支出20万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。此项自评分为5分。

b.效率性（25分）

所有目标任务均已完成，项目完成质量较高，办公环境得到改善，对外形象焕然一新。但因疫情和春节假期原因，项目工程延期完工，因此项目时效性扣1分。此项自评分为24分。

（4）项目效益（30分）

a.效果性（25分）

经济经济效益方面：通过这次集中整修项目，减少日常碎修带来的资金流失，提高资金利用率。

社会效益方面：办公环境得到改善，办公场所管理更加有序，保障了市场监管工作的良好运转，提升了为群众服务的效能，进一步推动市场监管工作上新的台阶。

此项自评分为25分。

b公平性（5分）

机关各办公室干部职工对办公场所维修项目100%满意。此项自评分为5分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。2020年中央工商行政管理专项补助经费财政指标20万元，于2020年4月到位，由省级财政转移支付下达至浈江区局财政一体化平台账户，项目资金到位率100%。截止2020年12月31日，资金20万元全部按计划进度支出完毕，完成率100%。对专项资金实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。

2.专项资金管理情况。对专项资金实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按规定履行报批手续，按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效，预算执行规范。该项目资金绩效目标已完成。

3.专项资金完成绩效目标情况。截至2020年12月31日，我局2020年中央工商行政管理专项补助经费支出数为20万元，支出率为100%。总体而言，该项目资金支出严格按照计划执行，圆满完成全部绩效目标。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。