韶关市浈江区民政局

浈江区风采街4个社区便民服务中心

建设方案

根据2021年六件民生实事的要求，我区将在风采街建设4个社区便民服务中心。由于拟建设的便民服务中心房屋均为上世纪80年代的破旧仓库，无法达到社区便民服务中心的建设标准和要求，需重新进行装修改造。为如期圆满完成区政府交办的该民生实事任务，现制订方案如下：

一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强基层服务型党组织建设为引领，以改进作风、服务群众为主题，进一步夯实基层基础工作，简政放权，整合资源，不断完善基层便民服务平台功能和运行机制，提升社会管理和公共服务水平，方便群众办事，打通服务群众“最后一公里”，实现服务群众“零距离”，进一步密切党群干群关系。

二、成立民生工程领导小组

为确保民生实事工程的相关工作得到坚决贯彻落实和落地生根，成立民生工程领导小组，组成人员如下：

组长:吕德基 区委常委、政协副主席

副组长：罗烨红 区民政局局长

谭新传 区委组织部副部长

余  华 区财政局局长

梁吉兵 风采街道办事处书记

成员：张洪基 区民政局分管副局长

郑  萍 区民政局基层政权股股长

杨方文 区委组织部组织一股股长

胡建军 风采街道办事处分管民政

领导小组下设办公室负责日常工作，办公室主任由张洪基兼任。

三、目标任务

2020年，市有关部门无偿划拨4处房屋作为我区风采街4个社区的公共服务用房（4处社区办公场所总面积2705平方米）。将于2021年底前全部达到便民服务中心场所（党群服务中心、党员活动室、街党校社区分教点、居民议事厅等）标准，并配齐相关附属设施设备，确保4个社区服务中心达到“面积充足、设施齐全，功能完善、高效利用”的目标。

四、经费保障和资金渠道

装修改造以上4个社区便民服务中心，经初步预算，普通改造费用标准约为1000元/平方米，预计共需资金270万元。经费和资金来源筹集来源建议如下：

- 争取市民政部门拨付专项资金80万元（每个社区20万元）；

- 争取市、区组织部门从党建经费中解决160万元（每个社区40万元）；

- 区财政局协调解决20万元万元；

- 风采街道办事处协调解决10万元。

各社区便民服务中心经验收合格后，及时拨付工程装修改造资金及便民服务中心设施采购资金。

五、建设计划

（一）老东门社区，该社区现办公用房位于城守巷40号2栋302房，面积仅90平方米，远远达不到省要求标准（即：新建住宅物业社区公共服务用房配建标准，原则上1000户以下的社区：600平方米；1000-2000户的社区：600-800平方米；2000-3000户的社区：800-1000平方米；3000户以上的社区：1000-1300平方米）。且现有办公活动服务用房条件较差，现计划选址兴隆街7号第三层（有电梯，面积544.65平方米）进行装修改造。

（二）壮志街社区，该社区现办公活动服务场所位于浈江区西堤中11号3幢203-206房，面积228平方米，未达标，且基础设施较差。现计划选址风度中路80号第五层（有电梯，面积959.54平方米）进行装修改造。

（三）风度中社区，该社区现办公活动服务场所位于浈江区始巷头6号，面积189平方米，未达标，现计划选址风度中路80号第四层（有电梯，965.83平方米）进行装修改造。

（四）风采路社区，该社区现办公活动服务场所位于东堤横55号2栋302房，面积120平方米，未达标。现计划选址风度北路90号二楼五间房屋（总面积234.98平方米）进行装修改造。

五、工作措施及时间节点

(一)加强沟通协调，明确各方责任。区政府办、区委组织部、区财政局、区民政局和风采街道办事处等部门加强协调沟通，积极做好社区场所建设相关工作。

（二）把握时间节点，有序推进实施。强化节点意识，把握时间节点，明确项目建设时限，对该民生实事工程进行严格管理，在保证安全和质量的前提下加快装修改造进度，确保早日改成投用、惠及于民。社区便民服务中心装修改造时间安排如下：

1.资金筹措时间。由区民政局向区财政申请下拨资金，于工程项目开工前筹备完成。

2.开工建设时间。施工单位确定设计方案，经我局审核后，动工时间计划为5月中旬。

3.竣工验收时间。施工单位严格按照装修改造方案进行施工，工期计划在2个月以内（预计七月中旬）。

4.设备采购及交付使用时间。设备在完工后15天内采购到位，四个社区采购必需设备共15万元左右（从社区办公经费列支）。

六、强化监督管理，如期保证完成任务。

由区民政局委托风采街道办事处做业主，通过政府采购的方式，选取有施工资质的公司进行改造修建。施工前，均会明晰设计、造价、监理等事项，工程质量建议由区民政、风采街道办、四个社区居委会负责监督，由风采街道办事处等相关部门负责验收。区委组织部、民政局全程监督，及时掌握4个社区活动服务场所建设情况，定期对建设工作情况跟进了解，对发现的问题及时提出整改要求，确保把社区活动服务场所建设成为“精品工程”和“居民满意工程”，确保建设任务圆满完成。