【2022】3号

**中共韶关市浈江区委办公室 2022年3月3日**

关于研究浈江区全域农村人居环境整治

项目的会议纪要

2022年2月17日上午，区委副书记钟真在区机关综合楼301会议室召开工作会议，研究浈江区全域农村人居环境整治项目有关事宜，纪要如下：

会议听取了各镇关于全域农村人居环境整治项目进展情况以及美丽乡村示范点谋划情况的汇报，区农业农村局对近期农业农村重点工作进行了安排部署。

**会议指出，**我区农村人居环境整治项目实施以来，乡村村容村貌有了较大的改观，目前环丹霞山片区农村人居环境整治项目和全域农村人居环境整治项目已实现全区农村人居环境整治的全覆盖。区农业农村局和各镇要进一步加强项目的研究谋划，加快推进农村人居环境整治项目建设，改善提升农村人居环境。

**会议要求，一是**要统一思想认识。区农业农村局和各镇要充分认识农村人居环境整治工作的重要性，对农村人居环境整治工作中存在问题和短板积极主动整改，扭转我区农村人居环境整治工作被动局面，争取2022年我区农村人居环境整治工作迈上新台阶，在省市考核中力争上游。**二是**要充分听取意见。各镇作为浈江区全域农村人居环境整治项目的业主单位，要对设计成果组织专家评审，并邀请区相关单位进行研究审定，同时要加强对招标、施工过程的监管，注重项目实施效果。如需变更设计内容，由区农业农村局牵头汇总各镇的修改意见，依法依规按程序进行变更。**三是**要加强工作统筹推进。区农业农村局要加强和各镇的沟通联系，指导各镇做好美丽乡村示范点、线、面打造工作，力争今年打造一批特色精品村。要加强农业产业谋划，做好长远规划和近期规划，切实增强村集体经济发展能力，带动农民增收致富。要加强乡村治理，持续推进农村移风易俗，完善村规民约，培育文明乡风，夯实基层基础。**四是**要树立争先创优意识。各镇要始终保持争先进位的精气神，进一步优化全域农村人居环境整治项目设计方案，结合自身实际，突出地方特色，以一流标准建设美丽乡村，力争在全市“个十百”乡村振兴擂台赛中取得优异成绩。

**参会人员：**钟真，何爱华；

区委办李文义，区农业农村局何海林、汪晓龙，新韶镇罗宇锋、雷耀荣、孙龙，乐园镇黄伟强、杨辉、贺诗平，十里亭镇饶聪、黄伟、彭石福，犁市镇张美成、侯伙胜、梁燕芳，花坪镇曹其永、卢志毅、张叠涛。

报送：来安、锦锋、永东、德乔、钟真、爱华同志；

分送：区人大办、区政府办、区政协办，各有关单位。

中共韶关市浈江区委办公室 2022年3月3日印发