区政府常务会议纪要

（九届76次）

韶关市浈江区人民政府办公室             2020年10月16日

2020年10月16日下午，区委副书记、区长胡德宁同志在区机关综合楼301会议室主持召开浈江区九届人民政府76次常务会议，传达学习9月28日中共中央政治局会议精神，研究浈江区普通公路路长制“136”行动有关工作事宜等。纪要如下：

一、传达学习9月28日中共中央政治局会议精神

会上，区委副书记、区长胡德宁同志传达学习了9月28日中共中央政治局会议精神。会议要求，一是提高政治站位，强化政治理论学习。区政府党组（班子）成员要带头学习和贯彻执行党章等党内法规，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，带头从严要求自己，为党员干部作表率；各镇办、各部门和广大党员干部要强化学习政治理论和执行政治纪律政治规矩的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是抓好贯彻落实，科学编制“十四五”规划。一方面按照市的“十四五”规划完善区的“十四五”规划内容，确保与市的“十四五”规划有效衔接；另一方面要积极争取将我区的重点项目纳入市“十四五”时期重大项目库，筛选50个左右的项目申报市“十四五”时期重大项目。要集思广益，充分征求专家意见，注意吸收各镇办关于自身功能定位、产业布局、项目规划方面的意见，在广泛开展讨论、听取基层代表和专家、部门意见的基础上进一步完善。

二、研究浈江区普通公路路长制“136”行动有关工作事宜

会议听取了区住建局关于路长制工作有关情况的汇报。会议决定，一是加强路域环境整治，试点的犁市镇要突出抓好乱摆卖、乱堆放、乱停放、乱拉挂、乱张贴、乱搭建等公路沿线“六乱”整治力度；二是做好路长制考核迎检工作，由区路长办牵头组织有关成员单位，按照职责清单做好迎接考核准备工作。会议要求，由区交通运输局进一步完善阅丹公路沿线综合治理方案并认真组织实施，同时牵头组建以各相关部门为成员的督导验收小组，负责督导检查全区路长制工作。

三、研究浈江区县道X849线路面改造工程有关工作

会议听取了区住建局关于浈江区县道X849线曲江大塘火山至浈江新韶镇大陂（黄金村）段公路路面改造工程有关事项的汇报。会议决定，一是根据市交通运输局会议纪要（韶交会纪﹝2020﹞19号）同意由区交通运输局作为项目建设单位；二是同意变更原区发改局关于工程可行性研究报告的批复内容或重新立项，由区发改局、区住建局（区交通运输局）按照有关规定做好变更或重新立项事宜。会议要求，区住建局要做好沟通协调和项目落实工作，一是加强与市直部门的沟通对接，落实好曲江段2.5公里公路建设事宜；二是大力争取上级县道改造、危桥改造等项目资金，按照时间节点和施工程序，依法依规动工建设。

四、研究变更韶关市浈江区环丹霞农村人居环境综合整治建设工程项目业主的问题

会议听取了区住建局关于再次变更韶关市浈江区环丹霞农村人居环境综合整治建设工程项目业主的情况汇报。会议决定，一是同意韶关市浈江区环丹霞农村人居环境综合整治建设工程项目业主，由“浈江区住房和城乡建设局”变更为“浈江区农业农村局”；二是由区住建局、新村办，对2020年12月份前已实施的项目进行验收，未通过验收的项目由区住建局继续组织实施直至项目验收完毕；2021年起实施的项目由区农业农村局作为业主；三是按照符合规程、方便工作的原则，在财政资金的拨付使用、发改项目的立项等方面均以此时间节点进行相应变更。

五、研究历史补充耕地核查整改资金有关问题

会议听取了区自然资源局关于浈江区补充耕地整改项目资金及整改项目实施的情况汇报。会议指出，补充耕地整改工作是落实耕地占补平衡制度的迫切需要，事关守住18亿亩耕地红线大局，更与浈江区乃至全市用地指标息息相关，务必按照国务院和省、市部署要求有序推进，决不能拖全市的后腿。会议决定，同意启动实施300亩补充耕地整改项目，视进展情况查漏补缺，力争完成1000亩补充耕地整改任务目标。会议要求，一是要清查拟实施的补充耕地整改项目与相关经营业主签订的合约，厘清权责边界，确保依法依规实施补充耕地整改项目；二是要依法严控项目实施成本，督促经营者按合同约定出资实施整治，确需政府出资的由区财政统筹据实支付。

六、研究解决浈江区小型消防站建设和器材装备运输经费的问题

会议听取了区消防救援大队关于解决浈江区小型消防站建设和器材装备运输车购置问题的情况汇报。会议决定，同意购买2台1.8吨小型消防车（每台约18万元）、2台器材装备运输皮卡车（每台约19万元，其中利用省三防专项资金购置1台，区本级解决1台），上述经费共55万元，由区财政统筹解决。会议要求，区消防救援大队要进一步强化管理，一是要按照相关规定，加强所购置的消防车辆装备的管理；二是要加大业务培训力度，充分发挥消防救援工作对区域经济社会的服务保障作用。

七、研究人民警察伤亡特殊补助金申报有关问题

会议听取了浈江公安分局关于申请人民警察伤亡特殊补助金的汇报。会议决定，根据《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》，同意浈江公安分局依照程序申报在职在编病故民警梁奕强伤亡特殊补助金15万元。

会议还研究部署了需省、市协调解决事项的有关工作。会议要求，区政府各分管领导，要按照清单，结合市委全会关于“中心城区扩容提质”等要求及区委全会工作目标，围绕重点项目、重要政策、重大改革和全局性战略性工作，提出需省、市协调解决的重要事项，包括基本情况、工作进展、存在问题、具体请求、建议和内容，由分管部门补充完善后报区政府办公室。

出席：胡德宁、王友华、杨雄、彭荣华、曾东野、罗奕文、何绍福、何先胜。

请假：祝志超。

列席：区人大麦桥悠，区政府办冯华斌、潘志、沈文华、吴华燕、钟志伟、林子舜、陈慧、刘美军，区委督查室童兰，区发改局曾大海，浈江公安分局霍永宁，区司法局彭志红，区财政局余华，区自然资源局徐湘宜，区住建局成容、张丁旺，区区农业农村局曹志文，区应急管理局李文怡，区审计局郑军文，区市场监管局钟沛珍，区统计局曾泉运，区城市管理和综合执法局刘锦龙，浈江公安分局交警大队刘国霞，区消防救援大队王德祥，区地方公路事务中心罗志明，新韶镇叶伟国，犁市镇张美成，东河办李芳芳，风采办陈如碧。

报送：来安、德宁、雪华、德乔、永东、友华、志超

杨雄、荣华、东野、奕文、绍福同志。

分送：区委办、区人大办、区政协办，区法院、区检察院，

区直各有关单位，各镇、办事处。

韶关市浈江区人民政府办公室           2020年10月22日印发