韶关市旅游发展委员会会议纪要

〔2019〕7号

韶关市旅游发展委员会办公室            2019年4月10日

丹霞山景区项目建设工作推进会议纪要

3月27日，市委副书记、市旅游发展委员会常务副主任朱余旺在市委常委会会议室主持召开丹霞山景区项目建设推进会，研究丹霞山南部片区项目建设筹备工作。会议传达了市委书记李红军同志对丹霞山景区道路提升、山门选型设计、旅游配套服务站点以及东南门片区规划建设等工作的指示精神，听取了浈江区关于丹霞山南门通往景区道路沿线村庄人居环境综合整治工作方案汇报，讨论了丹霞山大中门选址规划、旅游配套服务站点规划建设等有关问题。纪要如下：

- 关于丹霞山景区有关道路提升项目及丹霞山西门、西南门、南门选型设计问题

会议议定，一是市交通运输局要抓紧制定方案，将丹霞山西门至上洞、白莲至白泥坌、西南门黄竹至鹧鸪石三条总长度约11公里的道路提升改造工程，纳入到丹霞山景区旅游公路PPP项目库，并完成相关报批程序，尽快动工实施。二是优化丹霞山西南门选型设计方案，避免推荐方案中山门门檐对山门名称的遮挡。

二、关于丹霞山大中门选址及规划建设问题

会议明确，为强化丹霞山景区管理及服务功能，在经过一系列前期摸排工作和科学论证的基础上，计划于浈江区与仁化县交界处的田螺峰，建设丹霞山景区大中门，并配套建设售票点、游客服务中心、停车场、旅游厕所等旅游服务设施。要在抓紧核实田螺峰周边所属功能区划、地形地貌、用地情况等相关问题的基础上，提出可行性意见；要将丹霞山大中门与西门、西南门、南门结合起来，统筹制定大中门的选型设计方案。此项工作由市自然资源局牵头负责，丹霞山管委会、市旅投集团配合。

三、关于丹霞山南门至北门沿线旅游配套服务站点规划建设问题

会议明确，要抓紧完善丹霞山景区南门至北门沿线9个旅游配套服务站点的规划设计方案，将黄竹村委会改造提升工程与丹霞山大中门建设纳入到设计方案中，并尽快按程序组织实施。一是配套服务站点的建设设计方案要由专业旅游设计公司承担，保障站点设计与旅游公路沿线生态景观相协调。二是要加强资金监管，加强配套服务站点建设投资的审核把关，避免资金浪费。三是秉持生态保护原则，建设过程中避免对周边景区生态环境造成破坏，并充分利用建设用地，通过架空、废旧房屋修复利用等方式给予科学合理利用，减少新增建设用地。此项工作由市旅投集团负责。

四、关于浈江区通往丹霞山景区道路沿线村庄人居环境综合整治问题

会议要求，要结合丹霞山景区旅游发展需求，将丹霞山南门入口至田螺峰大中门道路沿线的十里亭镇、犁市镇等9个自然村庄人居环境整治与旅游功能相结合，进行统筹规划，形成整体整治方案。会议议定，一是市交通运输局要与浈江区政府做好浈江区村庄综合整治与南门至北门道路提升改造项目（包括主干道与县道、乡道交接处的提升改造）的对接工作，明确责任范围，既要防止施工建设不到位，又要避免重复施工造成资源浪费；对道路标高、排水、缆线等工程建设标准以及道路提升改造风格要保持一致。二是浈江区政府要积极承担主体责任，站在丹霞山景区总体建设的高度，按照乡村振兴与人居环境综合整治的要求，做好“三清三拆三整治”、房屋外立面改造及周边环境整体改造提升等工作，并加大对违法违规建筑的排查整治力度，特别是要将村与村、路与路之间的衔接处充分考虑进来，一体化进行改造提升，确保景区道路沿线村庄环境与丹霞山景区风格相协调，将浈江区通往丹霞山景区道路沿线打造成一道亮丽的风景线，成为丹霞山景区旅游景点之一。三是浈江区各级要加强村庄整治中的土地利用。要做好清拆整治腾空出来的建设用地的使用开发建设规划，在保障村民基本用地需求、满足村庄公共设施建设需要的基础上，最大限度满足丹霞山景区旅游发展项目建设用地需要，主要用于建设停车场、旅游厕所和建设民宿、度假酒店等旅游服务功能设施，既满足旅游发展需要，又增加村委会集体经济收入。

参会人员：谢祥腾，浈江区罗永东、何艳霞，仁化县刘华祥，市自然资源局冯建国，市交通运输局徐维通，市农业农村局骆少明，市文化广电旅游体育局黄宣剑、陈忠，市旅游发展委员会办公室刘喆焱，丹霞山管委会练德生，市旅投集团卢少新，浈江区住建局向小伟，浈江区农业农村局曹志文，浈江区文广旅体局袁国贤，十里亭镇唐孝坤，犁市镇罗奕文。

分送：市委常委、市政府领导，市委秘书长、副秘书长，市政府秘书长、副秘书长；

浈江区政府、仁化县政府，市自然资源局，市交通运输局，市农业农村局，市文化广电旅游体育局，丹霞山管委会，市旅游发展投资集团。

韶关市旅游发展委员会办公室                2019年4月10日印发