2022年度涉农资金项目开展情况自评   （浈江区资源局）

- 根据区财局下发的《关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶浈财〔2021〕132号），下达2022年度涉农资金项目资金 ，我局资金报账率达84.39%，项目资金使用管理到位，使用规范，按照合同和有关制度支付，专款专用，没有挤占和挪用资金现象。通过落实涉农项目资金，有效推进我区造林、抚育、有害生物防治、森林防灭火，自然保护地，基本农田保护，林业科技支撑与食用林产品质量安全、自然保护地优化整合、野生动植物资源保护、全面推行林长制、森林资源监测中心建设等工作顺利开展。一、项目开展情况

一是浈江区2022年林业有害生物防控项目，该项目统筹安排省级涉农资金635.42万，其中飞机防控施药250万、地面防治385.42万。通过招投标程序开展有害生物防治工程：飞机防控施药、地面防治，开展病枯死树清理，开展有害生物防治宣传等工作，加强防治检疫队伍建设，逐步建立有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系，生物入侵防范能力得到显著提升。2022年林业有害生物防控项目完成飞防面积10万亩，地面防治1.04万亩，松材线虫病综合防治面积12.67万亩，清理病枯死树4998株，2022年省下达的防控任务成灾率指标为44.63%，我区实际成灾率为27.7%，全面完成了省下达的对市县考核任务目标，圆满完成2022年松材线虫病防治工作，维护林区生态安全。

二是乡村绿化美化建设项目，该项目统筹安排省级涉农资金200万，建设地点花坪镇奎塘村委李屋村小组，建设面积为8125.2㎡。该项目按照森林村镇建设的要求，结合村镇实际，保护乡村自然生态，通过招投标程序开展乡村绿化美化工程，实施古树名木资源保护、乡村四旁绿化、打造公共绿地和绿美乡村廊道等，改善农村人居绿化环境，建设绿美乡村。目前该项目已完成施工。

三是浈江区2022年高质量水源林建设项目，该项目省级涉农资金统筹安排144.8万元，其中新造林89.76万，面积942亩；新造林抚育54.72万，面积2736亩。目前该项目已完成新造林942亩已完成种植并且通过种植验收；新造林抚育完成2736亩，完成2018-2021年新造林抚育总面积2736亩。为保障林木的正常生长与发育，将抚育工作贯穿造林工作始终。新造林抚育保持造林当年秋季、第二年、第三年各抚育一次的严格要求。通过松土、除草、培土、追肥、补植等抚育措施，及时移除病、弱、残的林木，减少火灾和病虫害隐患，为森林的健康生长创造适宜的环境。该项目全面完成了省下达的对市县考核任务目标，下一步将组织人员抓紧新造林的补植工作。

四是浈江区2022年林业有害生物防控项目（浈江区2022年林地红火蚁防控项目），该项目省级涉农资金统筹安排30万。该项目已完成实施方案及项目招标、实施防治、验收等工作。该项目全面完成了省下达的对市县考核任务目标，无公害防治率、测报准确率达标，造林成果得到有效巩固。

五是浈江区2022年古树名木资源补充调查及古树复壮项目，该项目省级涉农资金统筹安排25万元，通过招投标程序开展项目，项目实施技术单位为广州草木蕃环境科技有限公司，通过开展全区古树名木资源补充调查和重新挂牌，针对普查工作中发现需要复壮的古树采取相应措施的修复。目前古树补充调查工作全面完成，普查成果报告编制完成，全区106株古树重新挂牌加强保护，古树复壮项目完成22株古树复壮并验收。

六是浈江区在国土空间规划中明确造林绿化空间调查评估项目，该项目省级涉农资金统筹安排6.2万元。通过编制工作方案，开展造林绿化空间调查评估，目前该项目已由实施单位完成实施方案编制和相关评估工作，相关造林绿化空间调查评估数据已上报省局，本区调查评估报告完成，市局已统一上报工作成果。

七是韶关市浈江区2022年森林火灾风险普查及成果应用项目，该项目资金安排为90万元，其中省级涉农资金统筹安排82万元，中央奖补资金8万元。该项目通过招投标程序由第三方技术单位开展我区第一次森林火灾风险普查评估工作，通过开展森林火灾风险普查，收集历史火灾、火源点、火灾隐患等数据，制作矢量分布数据提交给省做森林防火规划，更好地指导森林防灭火建设，提升早期火情处理能力。目前，该项目已全面完成了省下达的对市县考核任务目标完成7个外业可燃物调查工作，全国森林火灾风险普查系统填报和上报工作已全部完成，相关矢量数据已发给省里编制成果。下一步将继续配合省市部门开展森林火灾风险普查评估与区划工作推进。

八是韶关市浈江区2022年森林火情早期处理能力提升项目，该项目省级涉农资金统筹安排144.4万元，用于专职森林消防队伍管理建设，落实森林防灭火演练、宣传、防火装备采购等各项工作经费，确保物资装备及时更新维护、群众防火意识普遍增强、森林火灾安全隐患基本消除、全区森林火灾应急处置能力有效提升，防火工作成效明显，。下一步将加强森林消防队伍建设和森林防火宣传工作，提升我区森林火情火情早期处理能力。

九是韶关市浈江区2022年森林防火综合阻隔系统建设项目，该项目省级涉农资金统筹安排40万。通过组织各镇摸开展摸底调查统计，将40万防火隔离林带建设资金分配给各镇开展建设工作，其中犁市镇10万、花坪镇5万、乐园镇5万、十里亭镇6.5万、新韶镇13.5万（含10万元用于新韶镇95262部队开设库区周边防火隔离林带）。通过在辖区5个镇林区建设和维护林火综合阻隔系统（防火林带），有效保障林区森林资源安全，减少森林火灾发生。目前各镇已完成项目建设和验收工作。

- 十是浈江区2022年林业科技支撑与食用林产品质量安全项目，该项目统筹安排资金9万元。项目实施内容为通过聘请有检测资质的第三方对我区食用林产品质量安全及产地环境风险监测，完成省、市下达抽检任务25批次，同时开展2次关于食用林产品宣传活动，提高人民对食用林产品的认识，确保我区食用林产品生产质量，保护森林健康发展，最终实现人与自然的和谐发展。

十一是浈江区2021年自然保护地整合优化项目，该项目统筹安排资金74.1万元，此项目属于续建项目，从2021年开始实施，2022年已对我区茶花森林公园进行勘界立标工作，项目完成招标工作，工作实施方案，组建技术管理团队，技术支撑团队、咨询团队及工程施工队伍，对于茶花公园边界点和定标点在地形图上进行预设，边界设定临时界桩等工作，自然保护地整合优化项目自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达50%，自然保护区管控分区划定任务工作量完成率达50%，自然保护区科学考察任务工作量完成率达50%和自然保护地总体规划编制工作，完成率达到50%，达到省、市相关任务要求。

十二是浈江区2022年野生动植物资源保护及疫源疫病监测项目，该项目统筹安排资金30万元。项目实施内容对辖区内各类市场、动物园等涉及野生动物的巡查工作，与森林警察大队对接，及时掌握我区野生保护动物的实际情况，加大打击非法经营野生动物违法行为力度，革除滥食野生动物陋习，最大限度地减轻对野生动物及公众可能造成的潜在危害，维护生态安全、公共卫生安全，同时开展关于野生保护动植物的宣传活动，提高人民意识，从根本上杜绝食用野生动物，保障民众健康、社会稳定和经济发展。

十三是浈江区2022年全面推行林长制项目，该项目统筹安排资金50万元。项目实施内容是根据省、市林长制要求，建设浈江区林长制智慧平台，现我区林长制智慧平台已搭建完成，通过与省、市林长制平台的对接和调试，并在全区推行林长制，持之以恒推进我区生态文明建设，努力形成人与自然和谐发展新格局。

十四是2个浈江区2022年森林资源监测中心建设项目，该项目统筹安排资金25万元和150万元，共175万元。项目实施内容是对森林资源进行监测与调整，按照督查方案，确保在规定时间内高质量完成督查任务，深入实地现场核实相关数据，准确核对小班因子，如实撑握存在的问题，真正把数据核准，把问题找准，把资料填准。将森林违法率降低，同时完成森林资源管理“一张图”年度更新工作，目前，该项目工作已基本完成，并在规定时间内保质保量的完成相关任务。

十五是浈江区2021年度基本农田保护经济补偿省级补助资金项目205万元，犁市镇、十里亭镇已于2022年10月完成请款资料编制并由我局审核后提交至区财局。其中拟下达犁市镇138.306万元，但因溪头村与梅塘村争议地涉及0.762万元暂无法支付，故犁市镇实际申请总额为137.544万元；十里亭镇申请总额为7.794万元。上述二镇共申请浈江区2021年度基本农田保护经济补偿省级补助资金145.338万元，截至2022年11月15日，乐园镇、新韶镇、花坪镇仍未提交完整资料，其中乐园镇拟下达6.066万元、新韶镇拟下达32.508万元、花坪镇拟下达20.085万元，共58.659万元。下一步将加大力度敦促上述三镇加紧资料收集、编制工作，目前已申请145.338万元，已支付0。

- 二、如何抓进度和绩效

（一）积极做好宣传，确保认识到位。为取得广大干部群众的支持和共识，我局认真做好宣传工作，通过媒体报道、层层召开有关会议、印发宣传资料等形式，让广大群众认识我区林业生态重点工程建设的重要意义，了解有关政策，积极争取广大群众的支持，促进了我区林业生态重点工程建设工作的顺利开展。

- （二）成立工作领导小组，加强组织领导。为了保证各项建设工程顺利开展，区自然资源局积极成立工作领导小组。由自然资源局局长任组长，分管业务副局长任副组长，办公室、营林股、防火办等负责人为领导小组成员，办公室设在营林股。办公室负责资金的管理监督使用，加强与财政部门协调，营林股和防火办负责项目具体实施管理。

- （三）抓好造林用地落实工作。为解决造林用地难题，我区高度重视，通过组织相关部门召开工作会议，积极与镇村党委政府沟通，积极协调开展落实项目用地，确保造林工程顺利开展。

（四）抓好项目工程建设造林规划。为确保林业生态重点工程建设科学性、合理性，根据建设任务和要求，我局及时组织技术人员与设计单位一起，共同做好我区林业重点生态工程作业设计，为我区林业重点生态工程建设提供了科学依据。

（五）加强工程管理，确保工程质量。选择有资质的监理公司对工程进行监督管理，负责我区建设项目的质量监理、验收工作任务，要求对每一道工序进行质量把关，确保高标准、高质量完成工程建设任务。依据监理公司的验收结果我局验收小组再对本项目进行质量核查，确保工程保质保量完成，符合验收要求。

- （六）加强与财政部门沟通，确保顺利支付。一是按照项目完成进度情况，加强与区级财政相关业务联系沟通，按要求提交项目资金申请支付材料，确保按要求提交申请；二是对于支付进度较慢的项目，加紧与财政部门沟通，加快支付进度。