韶关市浈江区全域土地综合整治实施方案（犁市镇单元）调整方案的公示稿

一、项目概况：
项目名称：韶关市浈江区全域土地综合整治实施方案
（犁市镇单元）调整方案
实施范围：全域土地综合整治范围为犁市镇全镇，镇域总面积305.01平方公里，整治区域面积305.01平方公里，涉及3个社区和18个行政村。
规划期限：实施期限为四年，即 2025 年至 2028 年（实际起始时间以备案时间为准）。
二、整治目标：
实施方案按照“全域规划、整体设计、综合治理”的思路，充分发挥犁市镇的资源禀赋优势，针对当前存在的各类空间冲突问题，通过科学腾挪空间推动布局优化，整体推进农用地整治、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村风貌提升，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地节约集约利用，推动乡村一二三产业融合发展，提升农村人居环境，改善生态环境，助推乡村全面振兴，实现“良田比较集中、村庄布局优化、产业集聚发展、生态健康优美”的整体目标。
三、工作内容
一是开展耕地规模质量生态提升示范创建工作，实现良田连
片、田园美丽。落实最严格的耕地保护制度，开展多田套合，优化耕地布局，全面开展耕地“三位一体”提升。实施期内，新增耕地面积254.8821公顷，新增耕地比例7.67%。 
二是开展建设用地集约节约示范创建工作，实现村庄集中、乡村和美。重点通过城镇开发边界外低效建设用地减量化拓展用地空间、增加用地效能、优化用地布局。重点以农村未来社区建设撬动村庄用地腾挪，促进村庄集中，耕地连片。实施期内，农村建设用地增减挂钩面积9.8577公顷。
三是开展生态保护修复提升示范创建工作，实现生态优美、绿色发展。推进耕地集中整治区灌溉设施现代化提升改造，打造智慧灌区，以流域为单元统筹山水林田湖草一体化保护修复，改善自然生态环境，保护和恢复乡村生态功能，维护生物多样性，缓解洪涝灾害，提高防御自然灾害能力。
四是创新发展农业新质生产力，通过链条数字赋能，促进产
业增质提效。通过科学规划和布局农田、水利设施等，提高农地的利用效率，减少非农化和浪费现象。根据区域的自然条件、农业资源禀赋和市场需求等因素，合理确定不同地区的主导农产品和农业产业，以实现特色农业发展和优势互补。促进农业产业链条的形成和发展，推动农产品的深加工和增值，拓宽农业产业链的上下游环节，提升农业附加值和市场竞争力。
五是推动一二三产业融合与基础设施、公共服务设施一体化，促进城乡融合、协调发展。立足一产、融合二产、做强三产，通过产业联动、产业集聚、技术渗透、体制创新，将资本、技术以及资源要素进行跨界集约化配置，有机整合农业生产、农产品加工及农产品市场服务业，创新生产方式、经营方式、管理方式和资源利用方式，实现农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增加收入。同时通过土地整治保障城乡基础设施用地，改善交通条件，优化人居环境，提升乡村活力
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