2020年1-9月固定资产投资和

重点项目完成情况

2020年1-9月，我区固定资产投资累计完成39.16亿元（不含市返数），为年度计划投资额的63.14%，同比增长-4.8%。其中：投资项目完成26.92亿元，同比增长15.0%；房地产企业完成投资12.21亿元，同比增长-30.9%，较上月收窄4.3个百分点，但投资形势仍然严峻。

我区负责的15个市重点项目，年度计划投资合计15.06亿元，1-9月累计完成12.82亿元，为年度计划投资的85.13%。

55个2020年区重点建设项目，年度计划投资合计46.08亿元，占固定资产投资目标（年增长8%）的74%左右，1-9月完成投资22.18亿元，占年度投资的48.13%，落后于时序进度26.87个百分点。